Referat fra fellesmøte 1.9.2011

Følgende leiligheter var representert: 101, 102, 202,203,204,301,302,303,304 og 401

Som tidligere meddelt ønsket interimsstyret å få avklart  noen spørsmål med Alfagruppen. Spørsmålene er tidligere oversendt samtlige sameiere. Interimsstyret har avholdt møte med Alfagruppen representert ved Christian Rustand.

Per Haugen ledet dagens møte og refererte Rustands svar på våre spørsmål.

Punktene 1-8 referer seg til møtet med Alfagruppen.

Punktene 9-13 refererer seg til sameiernes egen diskusjon i dag.

- Informasjonsrutiner.

Alfa ønsker møte med interimsstyret en gang i måneden. De vil selv sende referat til samtlige sameiere.

- Fremdrift. Rustand informerte om at bygget er i rute. Om kort tid vil vi bli informert om ferdigdato.

- Balkonger, rekkverk. Alfa vil ta opp dette med arkitekten. Vårt utgangspunkt var at nødvendig skjerming mot elvetrekk mv må vurderes -  jfr. Bratsberg Brygge.

- Solavskjerming. Rustand meddelte at her er det bestemt screenduk. Det ble vist et bilde hvor duken har en stiv list nederst og som kan føres opp og ned via styreskinner i utvendige vinduskarmer. Dette bildet er ikke mottatt fra Alfa, men vi har forstått det slik at deres løsning vil være noe tilsvarende.

Spørsmål på møtet: Vil duken blafre i vinden?  Og hva med solavskjerming for dørene? Disse spørsmålene vil interimsstyret ta opp snarest mulig.

Når det gjelder markiser svarte Rustand at det blir en sak for sameiet.

- Innkjørig/ parkering. Rustand hevdet at dette ikke vil bli noe problem. Gjesteparkering vil bli på Alfas eiendom på andre siden av Skiensgt.

- Belegningsstein uteområde. Inne i ”gården” blir det brostein. Uteområdene ellers er Veidekkes ansvar – og Rustand tar det som gitt at de er ferdige før innflytting.

- Påslag 15%. Rustand svarte  -”sånn er det”

- Eventuelt. Endringer av takhøyder. Rustand meddelt at hver enkelt leilighet vil få beskjed om dette fra Veidekke.

Egne saker.

- Valg av veggfarger. Dette ble tatt opp på vårt første informasjonsmøte hvor Veidekke meddelte at var flere alternativ – se informasjonsbrosjyre side 26.

- Vannmåler. Spørsmålet om vannmålere for hver leilighet ble diskutert. Det ble besluttet at spørsmålet skal utredes nærmere og Gisle Hannemyr og Erling Reite ble bedt om å undersøke saken.

- Spyleplass for bil/sykler etc. Saken ønskes vurdert og spørsmålet blir forelagt Alfa.

- Overtagelse av eiendommer mellom Elvegården og elva. Det ble reist spørsmål om en mulig overtagelse av en eller to eiendommer mot elven med begrunnelse at det vil kunne forskjønne området og vil kunne gi bil- og båtplasser mv. Saken skal utredes av Per Halvorsen, Tore Westbye og Per Haugen.

- Uteareal mellom parkeringsfløyene. Dette skal interimsstyret ta opp med Alfa.